¿Qué es SCRUM?

Primero, es clave entender la diferencia:

- Agile (Ágil): Es una filosofía o un conjunto de principios (recogidos en el "Manifiesto Ágil"). Se centra en la entrega de valor temprana, la colaboración con el cliente, la adaptación al cambio y el trabajo en equipo.

- SCRUM: Es un marco de trabajo (framework) para implementar esa filosofía ágil. No es una metodología rígida con pasos definidos, sino un conjunto de reglas, roles, eventos y herramientas para gestionar proyectos complejos de forma adaptativa.

El nombre "Scrum" proviene del rugby, refiriéndose a la formación (la melé) donde el equipo se une para avanzar como una sola unidad. Esa es la metáfora central: un equipo pequeño, multifuncional y autoorganizado que avanza en conjunto.

Los Pilares de SCRUM

SCRUM se basa en el "control de procesos empírico", que significa aprender de la experiencia. Esto se sostiene en tres pilares:

- Transparencia: Todos los involucrados (el equipo, el cliente, la gerencia) deben tener una visión clara de lo que está sucediendo. Los artefactos (que veremos más adelante) deben ser visibles y entendidos por todos.

- Inspección: El equipo debe revisar frecuentemente el producto que está construyendo y el proceso que está usando. Esto se hace en eventos específicos para detectar problemas o desviaciones lo antes posible.

- Adaptación: Cuando la inspección revela que algo no funciona (el producto no gusta al cliente o el proceso es lento), el equipo debe ajustarse. SCRUM promueve la capacidad de cambiar de rumbo rápidamente.

El Equipo SCRUM

El equipo SCRUM es el núcleo. No hay jerarquías tradicionales (jefes de proyecto, etc.). Está compuesto por tres roles clave:

1. El Product Owner (PO)

Es el "Qué" y el "Por qué".

- Es la voz del cliente y de los stakeholders (interesados).

- Su principal responsabilidad es maximizar el valor del producto.

- Es el único dueño y responsable del Product Backlog (la lista de tareas del proyecto).

- Se encarga de definir las funcionalidades (Historias de Usuario) y priorizarlas según el valor de negocio.

2. El Scrum Master (SM)

Es el "Cómo" (del proceso).

- Es un líder servicial, un facilitador y coach del equipo.

- Se asegura de que el equipo entienda y siga las reglas y prácticas de SCRUM.

- Elimina impedimentos (obstáculos) que bloquean al equipo (ej. un servidor caído, falta de una definición, etc.).

- Protege al equipo de interrupciones externas. No gestiona al equipo, gestiona el proceso.

3. Los Developers (El Equipo de Desarrollo)

Son los "Hacedores".

- Son las personas que construyen el producto (programadores, diseñadores, testers, analistas, etc.).

- El equipo es multifuncional (tienen todas las habilidades necesarias para entregar el producto) y autoorganizado (ellos deciden cómo hacer el trabajo).

- Son responsables de la calidad técnica del producto.

- Se comprometen a entregar un incremento de producto funcional al final de cada ciclo.

Los Artefactos de SCRUM

Los artefactos son las herramientas que proporcionan transparencia y permiten la inspección y adaptación.

1. Product Backlog (PB)

Es la lista maestra de todo lo que se desea para el producto.

- Contiene todas las características, mejoras, correcciones y requisitos (generalmente escritos como "Historias de Usuario").

- Es un documento vivo; el Product Owner lo refina y reprioriza constantemente.

- Las tareas en la parte superior son las más detalladas y prioritarias.

2. Sprint Backlog (SB)

Es el plan de trabajo para el ciclo actual (el Sprint).

- Es un subconjunto del Product Backlog que el equipo de desarrollo selecciona durante la Planificación del Sprint.

- Contiene las tareas que el equipo se compromete a completar en ese ciclo.

- Solo el equipo de desarrollo puede modificar el Sprint Backlog durante el Sprint.

3. El Incremento

Es el resultado tangible del Sprint.

- Es la suma de todas las tareas del Sprint Backlog completadas durante el Sprint, más el valor de los Sprints anteriores.

- Debe ser "potencialmente entregable" o "utilizable", lo que significa que debe estar terminado, probado y funcionar, aunque el PO decida no lanzarlo al público todavía.

Los Eventos de SCRUM (El Ritmo)

SCRUM funciona en ciclos de trabajo llamados "Sprints". Todos los eventos ocurren dentro de este ciclo.

1. El Sprint

Es el corazón de SCRUM.

- Es un "time-box" (un período de tiempo fijo) que dura entre 1 y 4 semanas (siendo 2 semanas lo más común).

- Durante este tiempo, el equipo trabaja para construir el Incremento.

- Una vez que comienza un Sprint, su duración no se puede acortar ni alargar. El objetivo del Sprint debe mantenerse estable.

2. Sprint Planning (Planificación del Sprint)

Ocurre al inicio del Sprint. El equipo completo responde a tres preguntas:

- ¿Por qué es valioso este Sprint? (El PO define el Objetivo del Sprint).

- ¿Qué se puede hacer en este Sprint? (Los Developers seleccionan ítems del Product Backlog).

- ¿Cómo se hará el trabajo elegido? (Los Developers descomponen las tareas y crean su plan en el Sprint Backlog).

3. Daily Scrum (Scrum Diario)

Es una reunión diaria, de 15 minutos máximo, para los Developers.

- El objetivo es inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint y sincronizarse.

- Tradicionalmente, cada miembro responde:

  - ¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a alcanzar el objetivo?

  - ¿Qué haré hoy?

  - ¿Qué impedimentos tengo?

4. Sprint Review (Revisión del Sprint)

Ocurre al final del Sprint.

- El equipo SCRUM presenta el Incremento (lo que construyeron) a los stakeholders (clientes, gerencia).

- No es una demo formal, es una sesión de trabajo para recibir feedback.

- Basado en este feedback, el Product Owner actualiza el Product Backlog.

5. Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint)

Es el último evento del Sprint.

- Es una reunión interna solo para el equipo SCRUM (PO, SM y Developers).

- El objetivo es inspeccionar el proceso, no el producto.

- El equipo reflexiona sobre qué salió bien, qué salió mal y qué pueden mejorar en el próximo Sprint (en términos de comunicación, herramientas, procesos, etc.).

El Flujo de Trabajo de SCRUM

En resumen, el ciclo de SCRUM funciona así:

- El Product Owner mantiene una lista de deseos priorizada (Product Backlog).

- Al inicio de un Sprint (ej. 2 semanas), el equipo completo hace la Planificación y selecciona el trabajo que puede hacer (Sprint Backlog).

- Durante el Sprint, los Developers trabajan en esas tareas.

- Cada día, los Developers se sincronizan en la Daily Scrum. El Scrum Master elimina impedimentos.

- Al final del Sprint, el equipo muestra lo que hizo en la Sprint Review y obtiene feedback.

- Finalmente, el equipo se reúne en la Retrospectiva para mejorar su forma de trabajar.

- Se repite el ciclo con el siguiente Sprint.