Conversación en US => Se da entre PO y equipo para refinar las US.

Procesos empíricos => ninguno está completo. Se mezclan siempre y cuando el enfoque de pensamiento que se quiera seguir. NO es lo mismo ser ágil que hacer ágil. Lo que te convierte en ágil es el pensamiento.

El equipo define al principio del proyecto que proceso quiere aplicar.

Plan de reléase => Cuantos sprints necesitas ejecutar para llegar a esta cantidad de características del producto definidas. En base a esto estimamos tiempo. Si el PO cambia el Backlog significa que va a cambiar este plan. Luego de esto viene la planificación de cada sprint, que se hace al inicio de cada sprint.

Enfoque tradicional => Si hay cambios en el alcance dificulta mucho la replanificación en recursos y tiempo. No es que no se cambia el alcance, sino que se vuelve a negociar para realizar los ajustes correspondientes. 50% de reqs son emergentes. En base a la planificación de requerimientos podemos estimar tiempos y costos.

Enfoque ágil => prioriza valor para el negocio, por ello se tiene tan en cuenta al PO.

SCRUM => No permite añadir US en medio de un sprint. Se suman al PB.

TEMA => Agrupador de US. Como vamos a manejar las prendas que fueron rechazadas. Se acomodan abajo del PB ya que hay que realizar trabajo de refinamiento.

Time box => dura 2 horas por semana

En el enfoque ágil no se debe alterar la calidad del producto de software.

US canónica => Se puede elegir una que pese 1, para mayor facilidad en equipos no muy experimentados. Se puede definir una de 2 o 3 para dar margen por si llega a aparecer una us más fácil para usar de referencia.

Plan de proyecto => ¿Que se define primero? Enfoque tradicional. Se pueden realizar en un orden distinto, no taaanta estructura.

- Objetivo

- Alcance

- Asignación de recursos

- Esfuerzo

- Calendarización

Alcance de proyecto => Plan de proyecto. Es el trabajo y solo el trabajo que realizará el equipo para cumplir con el objetivo (único). Cosas que hay que hacer. El alcance siempre encasilla una actividades o fases que hay que cumplir, aunque siempre hay un vínculo con el objetivo del producto, si este cambia también cambiará el alcance del producto y del proyecto.

Alcance de producto => ERS. Identifico reqs que se implementarán en una iteración o en otra. En el agilísimo partimos de una visión de producto (no una definición marcada) y un Product backlog con una configuración inicial, de esta manera tenemos una retroalimentación que nos permite ir ajustándonos y reduciendo el nivel de incertidumbre. Primero producto backlog, luego roadmap.

Ciclo de vidas Tipos:

- Secuencial

- Recursivo

- Iterativo / Incremental. => Scrum propone Iterativo / Incremental.

MVP puede transformarse en una MMP.

El primer reléase PUEDE ser lo mismo que un MMP. En ese caso es MMR.

La spike la indicas como una US pero indicando que tiene un nivel de incertidumbre tal que imposibilita su estimación y por lo tanto no cumple con el modelo INVEST. Puede estar en un formato más libre. No hay obligación de escribirlas como US, pero si el indicar lo que hay que hacer. Decido que tiempo le asigno durante el sprint a investigar esta spike.

Empírico => equipo formado, capacitado, autogestión (tiempo personal). Habilidades conductuales más difíciles que técnicas, por eso es tan difícil de llevar a tierra este concepto.

- Iterativo / Incremental => Priorizo por valor de negocio. Utilizo el PB u SB. Cuando se termina el tiempo (que es fijo), las US que cumplan el DoD se presentan al PO y este los aprueba o rechaza. En base a eso se define la velocidad del equipo.

Definido => equipo junior, falta de experiencia, conviene adoptar algunas cosas del proceso empírico y le da la estructura que necesita el equipo para gestionar el proyecto.

- Iterativo / Incremental => Tiene alcance fijo. El alcance se compone de CUs. Como cuesta negociar los costos se modifica el tiempo.

GENTE ES LA CLAVE. El desarrollo de software es una actividad Humana-Intensiva