MVP => Minimo producto viable

da validación a hipótesis => detecto nicho para atacar con sw

MVP => Listado de US

=> entran en MVP. Aquellas prioritarias y que atacan el nicho de mercado y lo que me 	   pide el cliente directamente

=> no se incluyen en mvp

descripción

hipótesis => creada por nosostros(emprendedores) o impuestas

Estimación => es un proceso (no métrica) de opinión que en base a lo que tenemos predecimos lo que debemos afrontar. Nos ayuda para empezar a planificar (un punta pie).

Que estimamos?

- Tradicional

| => Tamaño (líneas de código / módulos de sw)

| => Esfuerzo (hs personas lineales - hs en las que escribo codigo)

| => Calendario (pueden pasar muchas cosas que generen retrasos)

V => Costo

- Agil

=> Tamaño (US = características del producto)

=> Unidad de medida (que la US se desarrolle en un sprint -S en INVEST-)

Estamos hechos para comparar, no para aproximar. Debemos tomar un punto de referencia del cual estimar tamaño. Agilismo toma esta carac. del humano

NO puedo sin embargo decir cuando una US es mayor que otra, por eso elegimos una escala como unidad de medida.

=> Punto ref. => US canónica (es aquella que usamos para comparar)

=> se usan Story Points (SP) para determinar su tamaño.

=> ¿Qué carajos es un SP? Me define el peso de la US.

¿"	"	determina el peso? Mediante las sig. aristas:

=> Complejidad (fácil - intermedio - difícil - sádico(boe)) Objetivo

=> Esfuerzo (hs hombre) Subjetivo

=> Incertidumbre (Cantidad de info que tnego  antes de llevar a cabo la us. Tanto técnico como de dominio)

Varía de las habilidades del equipo y su expertise en el negocio.

La complejidad y esfuerzo van de la mano, por ejemplo, si quiero conectarme con el ARCA y no se cómo hacerlo, entonces requerirá mucho esfuerzo. Una vez hecho adquirí experiencia, por lo que la próxima vez que lo lleve a cabo requerirá menos esfuerzo (Aunque la complejidad se mantiene).

=> El valor de las escalas depende del equipo.

Alcance => cuantas caract. va a tener el producto.

La estimación se basa en la experiencia.

¿Cómo llevamos a cabo la estimación ágil?

Poker planning => pueden seguir escala de fibonacci.

- Toma las us y las presenta al equipo de des. Req tecn. f. nf. que hay que -cumplir.

- Pongo peso

- Proceso de votacion para estimar pso

- Se puede negociar y voolver a la votacion.

*************************************************************************

ACTIVIDAD (TP2):

App mobile

- Ver Mapa interactivo

- Info detallada de cada exhibición

- Acceder  hs atención

- Mostrar info detallada de evento

- Mostrar info detallada de horarios de alimentación disponivles

- Mostrar recordatorio evento

- Notificar evento.

- Mostrar sitios importantes en mapa

-- Mostrar ubicación tiempo real

- Inscribirse a actividad.

- Filtrar actividad

- Configurar notificaciones.

MVP =>

Autogestion de entradas

=> ----Elegir medio de pago

=> Comprar entradas (Se lo ve de forma integral ya que el valor que aporta es el mismo prácticamente - Son criterios de aceptación los de abajo)

- Comprar entradas con tarjeta

- Comprar entradas con efectivo

=> Recibir mensaje de confirmación -> por INVEST vemos de que es dependiente de compra de entradas, por lo tanto, es dependiente y no sería una US.

=>

- Registrar usuario

- Iniciar sesión

- Cerrar sesión

-----------------------------------------------------------------------------

Inscribirse a actividad (2):

Yo como visitante quiero poder inscribirme a una actividad para poder asegurar mi lugar en la misma.

CA:

- Se debe seleccionar el tipo de actividad.

- Se debe seleccionar el horario de atención.

- Se puede ingresar los talles de las vestimentas si la actividad lo demanda.

- Se debe visualizar y aceptar los términos y condiciones

- Se deben poder mostrar las actividades con cupos disponibles

--> Usuario logueado es pre condición.

PA:

- Probar inscribirse con todos los campos adecuados rellenados (pasa)

- Probar inscribirse sin aceptar los términos y condiciones (falla)

- Probar elegir una actividad sin cupos (falla)

- Probar elegir una actividad en un horario no disponible (falla)

- Probar enviar formulario sin un campo requerido (falla)

US Canonica => Registrar actividad (1)