LEAN: La Filosofía de Eliminar el Desperdicio

LEAN (a veces llamado Lean Manufacturing o Lean Thinking) se originó en Japón, en el Sistema de Producción de Toyota (TPS) después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo no era "ser ágil", sino ser rentable y eficiente en un mercado con pocos recursos.

El pilar central de LEAN es: Maximizar el valor para el cliente mientras se minimiza el desperdicio.

1. ¿Qué es "Valor"?

Valor es cualquier cosa por la que el cliente está dispuesto a pagar. En software, esto se traduce en funcionalidades que el usuario realmente necesita y utiliza.

2. ¿Qué es "Desperdicio" (Muda)?

Desperdicio es todo lo demás. Es cualquier actividad que consume recursos (tiempo, dinero, esfuerzo) pero no añade valor al cliente.

En el desarrollo de software, los "desperdicios" más comunes son:

- Funcionalidades innecesarias (Sobreproducción): Escribir código que nadie va a usar. Es el peor desperdicio.

- Trabajo a medio hacer (Inventario): Código escrito pero no probado, o probado pero no desplegado. Es valor "atascado" que no llega al cliente.

- Procesos burocráticos (Sobre-procesamiento): Reuniones innecesarias, aprobaciones lentas, documentación excesiva.

- Cambio de contexto (Movimiento): Programadores saltando entre cinco tareas a la vez, perdiendo eficiencia.

- Esperas: Esperar por un entorno de pruebas, por una decisión, por la corrección de un bug.

- Defectos (Bugs): Tener que rehacer el trabajo.

- Talento no utilizado: Tener especialistas en el equipo que no pueden aportar su conocimiento.

Los 5 Principios de LEAN

LEAN se aplica siguiendo 5 pasos:

- Definir el Valor: Entender qué necesita el cliente (¡y qué no necesita!).

- Mapear el Flujo de Valor (Value Stream): Dibujar todos los pasos que se siguen desde que el cliente tiene una idea hasta que esa idea está en sus manos (ej. Idea -> Diseño -> Desarrollo -> Pruebas -> Despliegue).

- Crear Flujo: Hacer que el valor fluya sin interrupciones. Aquí es donde se atacan los desperdicios, se eliminan los cuellos de botella y se reduce el "trabajo a medio hacer".

- Establecer un Sistema "Pull" (Halar): No "empujar" (push) trabajo al equipo. El equipo "hala" (pull) una nueva tarea solo cuando ha terminado la anterior. Esto evita la sobrecarga. Kanban es la herramienta principal para lograr esto.

- Buscar la Perfección (Kaizen): La mejora continua. Es un ciclo de medir, aprender y mejorar el flujo constantemente.

KANBAN: El Método Visual para el Flujo

Kanban significa "tarjeta visual" o "señal" en japonés. Nació como el sistema de tarjetas que usaba Toyota para implementar el principio "Pull". En una fábrica, cuando se acababan las piezas en la línea de ensamblaje (ej. puertas), se enviaba una tarjeta (un kanban) al almacén para "halar" más puertas.

En software, Kanban es un método para gestionar el flujo de trabajo, visualizarlo y mejorarlo de forma evolutiva. No es un marco rígido como Scrum; es un "método de mejora" que aplicas sobre tu proceso actual.

El elemento más reconocible es el Tablero Kanban.

Las 6 Prácticas Clave de KANBAN

Kanban no se trata solo de tener un tablero con post-its. Se rige por 6 prácticas fundamentales:

1. Visualizar el Flujo de Trabajo El primer paso es hacer visible el trabajo invisible. Se crea un tablero con columnas que representan los pasos del "Flujo de Valor" (Paso 2 de LEAN).

- Ejemplo simple: Por Hacer | En Progreso | Hecho

- Ejemplo realista: Backlog | Diseño UX | Desarrollo | Pruebas | Desplegado

2. Limitar el Trabajo en Progreso (WIP Limits) Esta es la práctica más importante y el motor de Kanban. Es la implementación directa del sistema "Pull" de LEAN.

Se establece un límite numérico de cuántas tareas (tarjetas) pueden estar en una columna a la vez.

- Ejemplo: Si la columna Desarrollo tiene un límite de WIP de 3, los desarrolladores no pueden "halar" una nueva tarea hasta que una de las 3 actuales se mueva a Pruebas.

- ¿Por qué es crucial?

  - Evita el cambio de contexto: El equipo se enfoca en terminar tareas, no en empezar tareas. (El lema es: "Deja de empezar, empieza a terminar").

  - Expone los cuellos de botella: Si las tarjetas se atascan siempre antes de Pruebas, es evidente que Pruebas es un cuello de botella que el equipo debe solucionar.

3. Gestionar el Flujo Una vez que el trabajo fluye, hay que medirlo. El objetivo es que el flujo sea rápido y predecible. Las métricas clave no son "puntos de historia" (como en Scrum), sino:

- Cycle Time (Tiempo de Ciclo): ¿Cuánto tarda una tarea desde que se empieza a trabajar en ella hasta que se termina?

- Lead Time (Tiempo de Entrega): ¿Cuánto tarda una tarea desde que el cliente la pide hasta que se le entrega?

4. Hacer las Políticas Explícitas Todos deben entender las "reglas del juego". ¿Qué significa "Hecho" (Definition of Done)? ¿Cuándo se puede mover una tarjeta? ¿Quién puede halar trabajo? Estas políticas se escriben en el tablero.

5. Implementar Ciclos de Feedback (Reuniones) Kanban no prescribe reuniones como Scrum, pero las fomenta. Estas suelen ser:

- Daily Stand-up: (Similar a Scrum) Se hace frente al tablero, enfocándose en el flujo ("¿Qué está bloqueado?").

- Retrospectivas: (Kaizen) Reuniones para ver cómo mejorar el flujo (ej. "¿Deberíamos ajustar el WIP?").

6. Mejorar Colaborativamente, Evolucionar Experimentalmente Kanban es un método de cambio evolutivo. No se hacen cambios drásticos. Se empieza con el proceso actual, se aplica Kanban (visualizar, limitar WIP) y se hacen pequeños cambios experimentales para mejorar el flujo.

KANBAN vs. SCRUM (La Gran Diferencia)

Esta es la comparación clave que suele generar confusión:

| Característica | SCRUM (Framework Prescriptivo) | KANBAN (Método Adaptativo) |
| --- | --- | --- |
| Ritmo/Cadencia | Basado en Sprints (Time-boxes fijos, ej. 2 semanas). El equipo se compromete a un lote de trabajo. | Basado en Flujo Continuo. Las tareas se "halan" una por una. No hay Sprints. |
| Roles | Prescritos: Product Owner, Scrum Master, Developers. | No prescritos: No hay roles definidos. Se adapta a los roles y títulos existentes. |
| Cambios | Los cambios se desaconsejan dentro de un Sprint. El Sprint Backlog se "cierra". | Flexible. Si la prioridad cambia, se puede cambiar el Backlog en cualquier momento (siempre que se respete el WIP). |
| Implementación | Es "revolucionario". Adoptar Scrum requiere cambiar la estructura del equipo y los procesos. | Es "evolutivo". Se aplica sobre el proceso actual para mejorarlo poco a poco. |
| Métricas Clave | Velocity (Puntos de historia por Sprint). Mide cuánto se hizo en un lote. | Cycle Time / Lead Time. Mide la velocidad y predictibilidad de una sola tarea. |
| Enfoque | Enfoque en la planificación del lote (Sprint Planning). | Enfoque en la eficiencia del flujo (reducir Cycle Time). |