La filosofía LEAN y KANBAN se basan en empirismo.

Pilares del empirismo

- Transparencia

- Inspección

- Adaptabilidad

Lo LEAN es mas viejo que el agilismo. Surge en el ámbito de toyota

Agilismo surge en el ámbito del software.

Ambos tienen un enfoque inverso en su surgimiento pero en un punto se encontraron.

LEAN trabaja en la identificación y eliminación de fuentes de desperdicio (todo lo que no genera valor)

Principios de LEAN:

- Eliminar desperdicios

- Amplificar aprendizaje => Materializa los pilares del empirismo. Se hace explícito el conocimiento para que todos sepan todo y si se va uno entonces no se derrumba el negocio.

- Embeber la integridad conceptual => En donde se prioriza la calidad ante todo, no es negociable.

- Dfirerir compromisos => Toamar decisiones en base al contexto, si no sabemos del todo que hacer, entonces no lo hacemos o lo postergamos hasta que podamos tomar la decisión sabiamente. Por ello está el problema de las estimaciones.
Le pone un parón al parálisis por análisis (nunca termino porque nunca está perfecto), porque tampoco hay que tener absolutamente todo el contexto para decidir, nunca se podrá tenerlo todo.

- Dar poder al equipo => no hay dirección autoritaria de figuras de mayor autoridad en el equipo, son facilitadores. Es similar a la autogestión en Scrum.

- Ver el todo => La tarea relizada está puesto en un contexto con mayor objetivo que la tarea puntual que estoy haciendo. Ejemplo de la catedral esa de la meles.

- Entregar lo antes posible

Fuentes de desperdicios:

- Movimiento => Cambios de contexto, cuando se trabaja en múltiple proyecto a la vez.

- Defectos => cuando hay errores que se trasladan a otras fases, magnificando su perjuicio en el software.

- Producción en exceso => Y ya que estamos… yagni

- Esperas => relacionado a demoras y todo eso. Mala planificación, estimación, ausencias.

- Transporte => la persona se va y tengo que entrenar a alguien para ocupar su lugar. Multitasking humano (no tenemos la capacidad para ello)

- Stock => Es capital parado, CULPA DE MILEI hay inflación y eso hace que en Argentina haya viabilidad en tener stock. También sucede cuando los requerimientos cambian, que provoca que lo que ya teníamos almacenado no funque para las nuevas necesidades.

- Pasos extra en procesos o proceso extras =>

- Búsqueda de info.

2 tipos de desperdicios:

- Tipo1: Desperdicio necesario => Los que no se pueden evitar por lo que lo minimizo. Es cualquier actividad de control y monitorización.

- Tipo2: Puro desperdicio => Los que si se pueden por lo que se eliminan.

En el SW se le suma un desperdicio extra, el talento no utilizado => Poner a alguien sobre capacitado en un puesto o pones a alguien infracapacitado que necesita constante supervisión para hacer su trabajo.

KANBAN => método de trabajo que apunta al jit. Especificamos los requerimientos cuando los necesitamos.

Kanban es una tarjetita que se usaba en antaño en donde se le asignaba a un elemento, como una caja o vaso, para darle trazabilidad, es decir, al pararnos en la línea de producción podemos ver los pasos que se realizaron en el producto y su estado actual.

Kanban es un tablero también

Hay como 3 definiciones para KANBAN asi que OJO.

Valores de KANBAN => el que mas se destaca por ser diferente a Scrum, se basa en flujo continuo y no iteraciones.

Kanban se basa en que, la empresa u organización que quiera adaptarlo, use lo que tiene para empezar a trabajar, dejándolos sin excusas. NO hace un cambio de paradigma total como Scrum. Se tienen a los proceso actuales tal y como fueron definidos en un principio.

La herramienta se llama tablero pero no es lo mismo. Trabaja en sistemas de colas, por lo que para armarlo se tiene al proceso cuyo cada caso sería una cola, evitando cuellos de botella.

Ayuda a que el trabajo fluya evitando que el trabajo llegue al 100% para que la productividad no se desplome. Por ello, se limita el trabajo en progreso (limite WIP) para que no hayan cuellos de botella. Si dice 3, no pueden haber mas de 3 piezas de trabajo en la columna. Además, si quiero agregar una tarjeta en una de las columnas, se las tengo que sacar a la anterior.

El tablero tiene que mapear el proceso, cada columna es una actividad del proceso.

Sistema de arrastre es la que hace kanban para asignar su trabajo, relaiconada a la gestión del flujo. Por qué?

SCRUM => Tiene el tablerito ese TODO-DOING-DONE que no tendríamos una visualización para ver el avance de las US ni sus dependencias.

Cómo aplico kanban? Defino el tablero, luego con que tipo de trabajo vamos a hacer transitar por el tablero.

Se explicitan las políticas, los acuerdos de trabajo. DoD y DoR en Scrum por ejemplo. En kanban, el límite de work in progress sería una .

Cómo deben ser las políticas? Pocas, sencillas, bien definidas, visiblels, aplciables en todo momento, fácilmente modificables por los que prestan el servicio. Las clases de servicios también son políticas, son ejemplos de estas. Vos podes elegir tener políticas vinculadas a esto o no tenerlas.

Ejemplos:

- Políticas de fecha fija => Altera al fifo.

- Políotocas de servicio intangible => Deuda técnica

Mejora continua =>

Modelo proceso => pasos que son columnas con teoría de colas. Análisis es un paso, hay veces que tienen dos columnas las hdp porque utilizan el sistema de arrastre que explicó el Chadliana, básicamente esperamos a que el gente del paso siguiente se desocupe y en base a eso le arrojamos el trabajo terminado para que lo continue trabajando.

Luego defino los tipos de trabajo que van a transitar

Después defino los límites de WIP. El límite abarca tanto lo que está en progreso y lo que está en hecho. Si vos no estás haciendo nada y el otro está saturado, entonces va a ayudarlo, que no esté al pedo básicamente. Por eso el tablero se lee de derecha a izquierda para que veas si hay cuellos de botella.

DeSpUeS definimos las malditas políticas de trabajo.

Métricas clave de kanban =>

- Lead time => yo te pedí algo, cuanto tiempo tardas en dármelo. Vista del cliente. Entrega lo más rápido posible.

- Cycle time => referido al tiempo que tarda en terminar el trabajo.

- Touch time => Tiempo en el que el equipo está haciendo efectivamente un paso del proceso.

Las métricas sirven para mejorar.