SCRUM->Framework para gestión de proyectos ágil para desarrollar de forma adaptativa soluciones a problemas complejos

SCRUM->Adhiere a todas las practicas del Manifiesto Agil. Respeta los 3 pilares del empirismo(Transparencia,Inspeccion y Adaptacion)

Marco de trabajo ágil

Categorias de Responsabilidad->PO,SCRUM Master,Developers(creadores de productos de trabajo)

Principio Agil-> Tecnicos y no técnicos trabajando juntos al mismo tiempo

Como propone SCRUM cumplirlo->Tecnicos(Desarolladores,SCRUM Master), No Tecnicos(Product Owner)

SCRUM Master->Rotativo(Un developer puede ser en un Sprint y otro en otro sprint). Asienta la relación entre el PO y los desarolladores.

SCRUM Master->Lider de Servicio(Apoyar al equipo, resolver impedimentos, organizar reuniones, saber si el equipo tiene los recursos que necesita cuando los necesita)->Garantizar que las reglas del SCRUM se cumplan

PO->Representante del negocio en equipo

Grupos->Autogestionados

Eventos de SCRUM->Planning,Daily,Review,Retrospective, Refinamiento del Product Backlog

Sprint->Contenedor de los eventos.Duracion máxima: 1 mes.

Sprint->Iteracion de duración fija(IMPORTANTE)

Final->Se debe decir lo de la guía de SCRUM (de forma pura)

Proposito del refinamiento del Product Backlog->Mantener el Product Backlog actualizado y ordenado constantemente. Se la convoca cada vez que se requiera

Disparador->Configuracion inicial de Product Backlog

Quien coordina, gestiona y dispara un refinamiento del Product Backlog->Product Owner

Cuantos ítems necesitamos que tengan de forma mínima al inicio en el Product Backlog->Los necesarios para poder ejecutar el primer Sprint

Product Backlog Items->Tiene un nombre genérico en SCRUM porque aunque se recomienda usar US, no son artefactos nativos de SCRUM.Como nosotros trabajamos con US

Todo esto puede estar en un Product Backlog:

US->Entrar a Sprint

Epica->US Grande

Tema/Tema de Inversion->Conjunto de Epicas

Spikes->Puede estar en el Product Backlog

Tech Stories(Requerimientos No Funcionales)->Historias técnicas. Valor de estimación:0, porque no se las implementan solas

Deuda Tecnica->

Defectos->

Donde se vea un Product Backlog que incluya tareas->Esta mal
Donde hay tareas->En el Sprint Backlog

Product Owner-Puede cancelar un sprint

Proposito del Sprint Planning->Definir el objetivo a lograr en el Sprint

Poker Planning/Poker Estimation-> Story Points->Fibonacci

Sprint backlog->US que cumplieron el Definition of Ready(DoR) que el equipo definió(Generalmente un checklist)-> Asociado al Modelo INVEST

Las tareas se estiman en Horas Ideales

Criterio cuando una US esta terminada->Definition of Done(DoD)->Lo que el equipo acordó que va a ser para que la US este terminada

SCRUM->Gestion con Tableros->

Gestion Binaria->Es si o no

Daily Standup

Que hiciste de la daily anterior a hoy?Que pensas hacer en la daily de mañana? Tuviste algún problema?

Es obligatorio que los SCRUM Master y los developers estén en la Daily

Daily->15 minutos

Quien decide si se pone en producción o no->Product Owner

Depende si quiere desplegarlo o armar una reléase mas grande

Sprint review->El cubo representa el producto

Sprint Retrospective->El engranaje representa el proceso

Velocidad->Metrica de SCRUM->Se calcula sumando los StoryPoints de las historias que el PO acepta

Mejor métrica de progreso->Software funcionando

Las que no acepten el PO->No entran a la métrica de velocidad

Product backlog->Estimo en Story Points

Sprint backlog tasks->Tareas->Estimo en horas

Portfolio Backlog->?

Velocidad-Se mide en StoryPoints

Minuta del Sprint(Que necesito para planificar el sprint?) ->Objetivo del Sprint,duración, configuración del equipo->disponibilidad, capacidad(si se estima) -> A que el equipo se puede comprometer. Se puede estimar en Horas Ideales o en StoryPoints, la recomendación es que se haga con rangos

Capacidad->Se le suele decir velocidad estimada