No es lo mismo ser ágil que hacer ágil → por eso fracasan las empresas → no tienen el pensamiento.

Transparencia en empirismo → serle honesto al cliente, con costos, tiempos y alcance.

Triple Restricción → en una iteración de un proyecto ocurre.

→ para calidad → están los dos enfoques (tradicional y ágil)

→ a partir del tiempo y recursos fijos, derivo el alcance → dado por el cliente.

Plan de release → cuántos sprints para llegar a un release del producto → se planifica también en agilismo.

→ y después planificación de cada sprint → a medida que se van haciendo.

Duración fija → propone Scrum con Timebox.

Tema → tengo dentro épicas, USs, spikes

→ al fondo del product backlog → mucho trabajo para que recién cumpla criterio READY y entre a la iteración.

Refinamiento del product backlog → a cargo del PO (es una ceremonia).

Primero objetivo → después alcance → en el plan de proyecto de sw (hablando en la gestión tradicional).

Ciclos de vida = Modelos de proceso

- Secuencial → cascada clásico

- Iterativo → agilismo solo acepta este → iterativo-incremental (el que propone Scrum y el que propone PUD)

- Recursivo → espiral

primero → 1era configuración del product backlog → luego roadmap

A veces el primer release es el MMP → también 1er MMP = MMR

MMP → en condiciones de salir al mercado/ponerlo en producción.

→ tiene que ser código funcional si o si (a diferencia del MVP).

Spikes → cuando tengo indefiniciones, técnicas o de negocio, y debo preguntar al equipo o PO. No hay obligación de escribirlas como las USs. No se puede estimar → cuando se resuelve → puedo estimar esa/s US/s.

Autogestión → clave para el agilismo → gestión del tiempo personal → complicado.

Mientras menos experiencia, más definido y formalizado → siempre se trata de la gente  → actividad HUMANO-INTENSIVA → la gente determina el enfoque, además de las consideraciones del cliente.