PO->Ideal que el solo vaya a la etapa de Conversation para el refinamiento de Product Backlog

PUD->Proceso Definido

Una cosa es adoptar practicas agiles, pero la base es una cuestión de cultura.

No te alcanza con definir SCRUM para un producto de software.

Lo que te convierte en Agil->Pensamiento y los valores

Plan de Release->Define cuantos sprints necesito para ese reléase

Cualquier cambio->Roadmap, Plan de Release

Triple Restriccion->Conceptos de Gestion, se trabaja en todos los ambitos

Alcance

Tiempo

Recursos

Tiempo

Recursos

Alcance

Tradicionalkl

Agil

La Gestion Tradicional no acepta cambio de requerimientos->MAL

Siempre los requerimientos se encarga el cliente->SIEMPRE

PO-> Responsable de la ceremonia del Refinamiento del Product Backlog

Sprint Review->Le presento el Increment al PO y a otras gentes

Product Backlog->Tema es un agrupador->Podes tener Epicas,US,Spikes o una combinación

Si todo estuviera en termino de US, el Product Backlog seria muy grande

El trabajo del Product Backlog es en la ceremonia del Refinamiento de Product Backlog->Decisión del PO

Configuracion Inicial del Backlog->Puede o no estar conformado el equipo

Daily->15 Min

Planning->8 Horas/semana si el Sprint dura 1 mes

Timebox->Tiempo máximo de duraciones

Enfoque Agil->No es negociable en ningún caso la variable calidad debe ser negociable

US Canonica->Cuando busco una que pese 1, busco una que sea simple, que no tenga incertidumbre, que no tenga complicaciones al desarollarla. Hay que considerar y explicar porque son canonicas de valor 1(incertidumbre baja o nula, esfuerzo bajo, complejidad baja)

Si aparece algo más fácil que la Canonica->Voy a ½

Plan de Proyecto (GESTION TRADICIONAL)->Es un orden que puede ir variando, una abstracción. Primero, hay que definir el objetivo del proyecto, después el alcance, a partir de ahí, se define el equipo (que personas y con que roles), y, en la etapa de calendarización, hay que asignar personas del equipo.

Riesgo en la calendarización

Agilismo->Invento los ciclos de vida iterativos de duración fija

Alcance del Proyecto->

Proyecto->Unidad de Gestion

Resultado del proyecto->Producto único y diferente cada vez

El proyecto debe cumplir con un objetivo->Objetivo del Proyecto va a estar relacionado con el producto, pero es distinto.

Objetivo de Proyecto(Ejemplo)->Desarollar el Producto de Autogestion

Alcance del Proyecto->Todas las tareas y solo las tareas necesarias que se deben realizar para alcanzar el objetivo del proyecto

Alcance del Producto->

En el enfoque tradicional, existe y esta contemplada en la ERS->Ahí se define el objetivo del producto, el alcance y la sumatoria de los requerimientos detectados.

No necesariamente hay que especificar en detalle todos los requerimientos->En cada Sprint se

Alcance de Proyecto->Tareas->Gestion,Requerimientos,Diseño, Analisis

Alcance del Producto->Requerimientos

Si cambio el objetivo->Cambio si o si los alcances

Tipos de Ciclo de Vida->Iterativo->AGILISMO SOLO ACEPTA ESTO, Secuencial (Cascada), Recursivo(Espiral)

Ciclo de Vida que propone SCRUM->Iterativo e Incremental->Es el Tipo Iterativo

Ciclo de Vida del Proyecto = Modelo de Proceso

Plan de Proyecto->Agilismo->Partis de una Vision de Producto y de una configuración Inicial del Product Backlog->En general, primero tenes una configuración del Product Backlog, no del RoadMap.

Agilismo->Alienta a trabajar sin tener una definición cerrada del producto

FILMINA->Es Iterativo el Tipo, no Iterativo/Incremental.

MVP se puede transformar en un MMP->Puede pasar, pero es muy difícil. Generalmente se piden cambios

Hasta que punto podemos definir que sea Minimo?

Objetivo del MVP->TODO LO QUE ES ESTRICTAMENTE NECESARIO

Justificacion del MVP->VER

Aferrarse a las justificaciones

El Primer Release->Puede ser el MMP, el primer incremento del producto comercializable->MMP=MMR1(a chequear siglas)

Como se escriben las Spikes->Puede pasar que escribiste la US y hay algunas que no

US->Se completa con la información que falta y es con la US completa y la Spike

Spikes->No se las puede estimar->Vamos a asignar una cantidad de tiempo a este Sprint, para que se pueda resolver(¿?)

No se estima el tiempo del Spike, sino que asignas que tiempo queres asignarle a la Spike

Idea del MVP->Idea de negocio que no sabes si va a ser aceptado por el mercado

A lo mejor no es el código funcional

MMP->Producto en condiciones de salir a producción. Puede ser gratuito, pero tiene que ser código funcional si o si

MMP->Que es lo mínimo que podes hacer en el menor tiempo posible?

Los procesos definidos y empíricos->Cuando conviene asignarle a un proyecto a cada uno

Asunciones básicas para trabajar con empirismo->Equipo motivado,sabe como hacer su trabaja y se autogestiona->Implica la gestión del tiempo personal

Proceso Definido->No decir de que con la misma entrada, tiene la misma salida

Proceso Empirico->

Ciclo de Vida del PUD->Iterativo e Incremental->Vos vas a elegir Casos de Uso,

Arranca con los CU que son significativos para la Arquitectura(son los mas riesgosos)

PUD->Trabaja con Iteraciones de Alcance Fijo->

SCRUM->Tengo un Product Backlog->Sprint Planning->Planifica el Sprint, poniendo cual es el tiempo del Sprint, y el PO prioriza por valor de negocio

SCRUM->Ciclo de Vida Iterativo e Incremental->Trabaja con Iteraciones de Duracion Fija

Recomendación de los Frameworks Agiles->Timelos

No poner usuario en la US

Modelado de Roles->Elegir un nombre de rol que sea representativo