SCRUM => Marco de trabajo utilizado para organizar proyectos de software. Se adhiere al manifiesto agil. NO AYUDA A HACER SW.

Scrum define un sprint, este es un contenedor de todo lo que hacemos siendo una iteración de duración física. Todos los eventos son de timebox. No se ajustan de nuevo los tiempos ya que reduce predicibilidad y hay que redefinir las estimaciones de las US.

Conjunto de acuerdos respecto al agilismo están definidos en el manifiesto ágil. 12 principios y 4 valores. Son ideas que se materializan en prácticas.

Se adhiere los tres pilares del empirismo (transparencia, inspección y adaptación) para manejar procesos empíricos.

Cambio en SCRUM: Roles => Categorías de responsabilidades

- Scrum Master => Puede ser rotativo, ocupar responsabilidad de developer. No tiene conocimiento del producto. NO coordina el equipo ya que los miembros del equipo deben ser autogestionados. Es un líder de servicio (NO JEFE), organiza ceremonias, donde apoya al equipo, resuelve impedimentos, fortalecimientos de relaciones entre PO y developers, garantizando que las reglas del SCRUM se cumplan.

- Product Owner => NO TÉCNICO (Viene del negocio). Necesita capacidad de decisión sobre el producto que se quiere desarrollar. Decisiones presupuestarias, referidas a negociación. 1 PO x Producto. Define prioridades, agrega o saca ítems del product backlog.
Proxy PO => Representante, gerente o cargo alto, que asume la responsabilidad de PO.

- Developers => Se encargan del COMO a partir del QUE definido por el Product Owner.

SCRUM Master y PO no pueden ser la misma persona.

Eventos o ceremonias:

- Planning

- Daily => participan aquellos que realizan el trabajo. Debe durar alrededor de 15 minutos. No asiste el PO. ¿Qué se logra? Visibilización y sincronicidad del equipo. Hace retrospectivas inmediatas.

- Weekly => Opcional

- Review => El PO define si el sprint está para desplegarlo o si se deberá agrupar múltiples sprints para el despliegue.

- Retrospective => Se discute sobre lo que hay que mejorar del proceso. Es la última actividad del sprint.

- Refinamiento de Product backlog (Actividad Continua) => Agregar ítems, explicarlos, mejorar entendimiento. Lo mantiene organizado, consistente, actualizado. Ocupa un 10% del tiempo. La convoca cuando sea necesario el PO. Se puede configurar este product backlog antes de la definición del equipo.

Cuantos ítems (PBI) del product backlog necesito para arrancar? Los necesarios para arrancar el primer sprint. Deben pasar por el DoR para pasar a la etapa de planificación de sprint y de allí al sprint backlog. Aquellos que sean muy gruesos y se considera importante, el PO lo analiza y transforma en US para incluirlo en sprints posteriores.

Product Backlog: Son características priorizadas que debe tener un producto. NO DEBEN INCLUIRSE TAREAS.

- Los US son aquellos que pueden incluirse en un sprint. Luego hay grados de granularidad mayores como épicas y temas.

- Spikes (aquello que no se puede estimar?) pueden haber en un product backlog.

- Tech Stories (RNF) no se implementan solas, por lo que no tienen un peso o estimación para integrarse en el sprint.

- Deudas técnicas, aquello que anda pero hay que arreglar. Hardcodeo, alto acoplamiento, etc.

- Defectos. No hay en configuración inicial pero si pueden haber en sprints sucesivos.

Sprint planning => se define el alcance o incremento del producto y los ítems que se incluirán en este. Pocker planning o póker estimation para definir sus prioridades (Seguimos serie de Fibonacci para estimar pesos). Deben haber pasado por el DoR(Definition of Ready – INVEST Model definen sus criterios de calidad) los US. 
Parto de product backlog y defino minuta de sprint:

- Necesito equipo. Veo su configuración y disponibilidad para trabajar.

- Realizo cálculo de capacidad la cual es estimable. Puede realizarce en base a horas ideales (baja exp.) o puntos de US (alta exp.)

- acuerdo de duración de sprint (1-4 semanas)

- Objetivo del sprint.

DoD => Criterio que define si un ítem del product backlog puede integrarse al Sprint Review. Si no lo hace, vuelve al Product Backlog para futuras consideraciones.

Sprint backlog => ACÁ SI HAY TAREAS.

Artefactos de Scrum:

- Product Backlog => Objetivo del producto.

- Sprint Backlog => Objetivo del sprint

- Product Increment => DoD

Cadencia de Sprints => Puede darse el caso de CI/CD que automatiza el proceso de liberar a producción las US que se vayan completando (Cada feature). Esto desdibuja el concepto de sprint review. El tamaño del reléase la define el PO.

- Sprint puede cambiar de tareas siempre y cambio no alteren el objetivo del sprint.

- No se combina cascada con Scrum ya que no alcanza el tiempo para terminar con el proyecto. No hay gestión por porcentaje de avances en Scrum, usa gestión binaria (está hecho o no).

- La velocidad del sprint se mide en base a la cantidad de us cumplidas y su prioridad o puntos de producto. (funcionalidad aportada). Aquellas que no se aceptan en la review, vuelven al product backlog. Pueden cumplir DoD pero el product Owner no los acepta. Los primeros sprints de un equipo suelen ser 0. No se estima, es un cálculo que se realiza al final del sprint.