Componentes de un Proyecto de SW

Tipo->Proceso Definido

Tipo->Proceso Empirico

Plan de Proyecto->Artefacto Resultante de la Planificacion de un Proyecto de SW

Un Proyect Leader debe saber código->Poder saber estimar la duración del proyecto y los costos de ese

Proyecto->Unidad de Gestion de Trabajo

Caracteristicas del Proyecto->Resultado Unico, Fecha de Inicio y de fin, elaboración gradual(el objetivo global se va alcanzando en partes) ,tareas interrelacionadas

Planificacion de un Proyecto de SW

Objetivo del Proyecto:Que?->Claro,Alcanzable

Alcance del Proyecto->Todo el trabajo y solo el trabajo que es necesario realizar para cumplir el objetivo. Independiemente del SW que vamos a construir

Definir el Proceso y el ciclo de vida (Ciclo de Vida del Proyecto):Como?

Proceso Definido->Puedo elegir cualquier ciclo de vida

Definir el Equipo de Proyecto ->Quien va a asumir las responsabilidades del proceso elegido

Estimacion ->Orden:
1->Estimar tamaño del producto

Gestion Tradicional-> Casos de Uso por Complejidad

En función de eso:

2->Esfuerzo (Se mide en Horas Persona Lineales->Cuanto tiempo efectivamente emplea una persona para realizar la tarea) -> Proyecto-> Siempre se mide en Hs/Persona Lineales (Se puede estimar mas tiempo dependiendo del Seniority)

3-> Tiempo/calendario -> Proyecto
Si se estima que se trabaja 8 hs en una jornada de 9 hs, se cae en el error de pensar que siempre va a estar trabajando

4-> Costos -> Proyecto

80% Esfuerzo

10% Conectividad

10% Demas Cosas

Adicional, pero que no siempre es relevante:
Recursos críticos -> Algun elemento que yo necesito en una cierta cantidad, que no voy a tener en esa cantidad, así que hay que hacer un tratamiento para ver como lo podemos utilizar

Puntos de función, puntos de objeto,líneas de código, punto de casos de uso

Responsabilidades de las Personas->Definidas en el Proceso

Objetivo,Alcance,No contempla del Producto->ERS

Alcance del Proyecto->No poner lo que hace el producto

Procesos->Se definen en términos de roles

Desagregacion de los Roles

Estimamos ->Suponemos

SIEMPRE LA ESTIMACION TIENE ASOCIADA LA PROBABILIDAD

Agil-> Estima quien va a hacer el trabajo

Como se estima con Agil->Story Points

Diferencia entre Definido y Empirico->Estimacion->Definido es absoluta, Empirico es relativa

Estimacion Tradicional->Juicio Experto

Triple Restriccion -> Si toca ser Lider de Proyecto,  van a tener que moverse en tres dimensiones: Alcance(Dimension que viene del cliente),Recursos/Costo, Tiempo

Gestion Tradicional de Requerimientos->Se aceptan cambios, dependiendo de la negociación de esos cambios

Agilismo->Invierte el triangulo, con los requerimientos agiles-> Dejo fijo el tiempo y recursos, porque todo lo ágil habla de iteraciones de duración fija

Iteracion->Periodo de tiempo que, al final, va a dar como resultado, una parte del SW(?-A chequear)

Alcance Fijo (Definidos)->Hasta que no termino de desarrollar los CU que me comprometi a desarrollar, la iteración no termina->PUD

Duracion Fija (Empirismo)-> La fecha no se cambia,  pero entrego menos casos de uso->SCRUM

Ciclo de Vida de PUD->Alcance Fijo

Ciclo de Vida de SCRUM -> Duracion Fija (Time Box)

Product Backlog-> Priorizado

Primeras versiones de SCRUM->No cambios durante un Sprint

Calendarizacion/Programacion -> Diagrama de Gantt

Asignacion del tipo Push-> Asignacion Anticipada(Definido)

Asignacion Diferida-> Tablero(El equipo se autoasigna- Pull). La va haciendo cuando tiene tiempo libre

Riesgos->

Seguimiento y Control del Proyecto-> Cantidad y cada cuanto son las reuniones

Metricas->